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План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року розроблена за підтримки ініціативи «Інклюзивне відновлення за лідерства громад» (CLIR) проєкту «Супровід Урядових реформ в Україні» (SURGe), що фінансується Урядом Канади та впроваджується компанією Alinea International.
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1.	МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2025–2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРШОТРАВНЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2025–2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Правова основа. План заходів з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року (далі – План заходів) розроблено строком на три роки (на 2025 – 2027 роки) відповідно до завдань, сформованих на виконання стратегічних та оперативних цілей, визначених Стратегією розвитку громади на період до 2027 року. План заходів складено з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695, оновлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 р. № 940 «Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки») та Стратегією регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року (затверджено рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07.08.2020 №624-24/VI).
План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265.
Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між населенням, бізнесом, організаціями громадянського суспільства, Першотравневської сільської територіальною громадою для забезпечення врахування їх інтересів та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії. План заходів розроблено в співпраці Робочої групи для підготовки проєкту Стратегії (склад Робочої групи затверджено рішенням Першотравневської сільської ради від 23 червня 2022 року №4482) експертів проєкту «Супровід Урядових реформ в Україні» (SURGe), що фінансується Урядом Канади та впроваджується компанією Alinea International
Збір проєктних ідей до Плану заходів. З метою розробки проєкту Плану заходів Першотравневської сільської радою було оголошено збір ідей проєктів щодо розвитку громади від зацікавлених сторін, що тривав впродовж вересня-жовтня 2024 року. На офіційному сайті громади було розміщено оголошення про збір ідей проєктів та запропоновано форму їх подання, а також визначені та узгоджені членами Робочої групи критерії відбору ідей проєктів до Плану заходів. 14 жовтня 2024 року збір ідей проєктів був завершений. Всього надійшло 34 заявки – ідей проєктів від представників громади (фізичних осіб, громадських організацій, органу місцевого самоврядування).
Відбір проєктних ідей до Плану заходів. На засіданні Робочої групи (19 листопада 2024 р.) було проведено оцінювання отриманих ідей проєктів. Визначення проєктів місцевого розвитку та їх пріоритизація здійснювались на основі обраних та узгоджених членами Робочої групи критеріїв (таблиця 1.1).
Таблиця 1.1. Критерії відбору ідей проєктів до Плану заходів
	Назва критерію
	Зміст критерію
	Оцінка ідеї проєкту

	Згуртованість громади
	Проєкт направлений на згуртування всіх груп мешканців громади, внутрішню мобілізацію, сприяє спілкуванню, взаємодії в громаді
	2 – високий вплив на згуртованість громади 
1 - опосередкований вплив на згуртованість громади
0 - жодного впливу на згуртованість громади

	Економічний вплив
	Проєкт сприяє зменшенню залежності економіки громади від бюджетної сфери, зростанню доходів мешканців громади, збільшенню самозайнятості та підприємницької активності, розвитку малого та середнього бізнесу, надходженню зовнішніх інвестицій у громаду
	2 – високий економічний ефект 
1 - опосередкований економічний вплив
0 – не передбачає збільшення надходжень до бюджету та/або економії бюджетних коштів

	Соціальний вплив
	Проєкт спрямований на позитивні очікувані суспільні зміни або має соціальний ефект: покращення умов праці та побуту мешканців, покращення та створення нової  соціальної інфраструктури, підвищенню, якості та доступність соціальних, адміністративних послуг, посиленню безпеки у громаді, збільшенню чисельності населення громади
	3 – безпосередній позитивний вплив на якість життя соціально вразливих груп мешканців та досягнення гендерної рівності 
2 - позитивний вплив на якість життя мешканців / мешканок
1 - опосередкований позитивний вплив на якість життя мешканців / мешканок
0 – проєкт не має позитивного впливу на якість життя

	Терміновість реалізації проєкту
	На скільки нагальною є проблема, на вирішення якої спрямований проєкт, які критичні негативні наслідки матиме відсутність реалізації даного проєкту найближчим часовому зокрема, з урахуванням особливостей умов воєнного стану, необхідності забезпечення стійкості громади
	2 – реалізація проєкту є критично важлива для життєдіяльності громади 
1 - реалізація проєкту є важлива для життєдіяльності громади
0 – мінімальні негативні наслідки, якщо проєкт буде реалізований на 2 чи 3 рік дії Плану

	Готовність проєкту до втілення
	Громада вже раніше почала працювати над реалізацією або підготовкою проєкту: проведено ретельне вивчення проблематики, аналіз, розроблені документи (ТЕО, ПКД тощо), є напрацювання для втілення задуму з вирішення проблеми або ідеї розвитку.
	2 - Наявне чітке обґрунтування вартості проєкту та джерел фінансування в розрізі років на підставі наявної ПКД / ТЕО / бюджету проєкту;  зазначаються чіткі та реалістичні джерела фінансування проєкту
1 – проблематика проєкту розроблялась, але обґрунтування вартості проєкту та джерел фінансування є нечітким
0 – відсутнє обґрунтування готовності проєкту до втілення

	Забезпечення проєкту після реалізації
	Прораховані фінансові затрати громади на утримання або підтримку видатків після реалізації проєкту, наявність відповіді в громади за рахунок яких коштів, ресурсів (людських, організаційних тощо), буде забезпечено стале функціонування досягнутого
	1 - обґрунтовано фінансову, інституційну, політичну сталість проєкту
0 - обґрунтування фінансової, інституційної, політичної сталості проєкту є недостатнім або відсутнє

	Наскрізні напрямки
	Наскільки проєкт сприяє втіленню наскрізних напрямків: інклюзивність та безбар’єрність,  інноваційність, зелена та циркулярна економіка, енергетична децентралізація та відновлювальні джерела, органічне виробництво, цифровізація, прозорість та підзвітність влади, залучення мешканців та місцева демократія
	2 – передбачається втілення щонайменше двох наскрізних напрямків
1 – передбачається втілення щонайменше одного наскрізного напрямку
0 – не передбачається втілення наскрізних напрямків



Кожна ідея проєкту оцінювалась за сімома критеріями. Максимально можлива оцінка проєктної ідеї – 14 балів. Ідеї проєктів, що набрали менше 7 балів, не включались до Плану заходів.
Відповідно до протоколу засідання від 19 листопада 2024 року №3, було затверджено 34 проєкти місцевого розвитку, які узагальнені в проєкті План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року та підготовлені для проведення громадського обговорення. При формуванні переліку проєктів місцевого розвитку до Плану заходів також було взято до уваги плани заходів державних, регіональних та секторальних стратегій і планів.
Для забезпечення публічності та прозорості підготовки Плану заходів проводились консультації з заінтересованими сторонами для узгодження позицій щодо місцевих програм розвитку та проєктів місцевого розвитку, які пропонувались для включення до Плану заходів.
З метою громадського обговорення проєкт План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року розміщено на сайті сільської ради (https://pershotravnevska.otg.dp.gov.ua/stratehiia-rozvytku). 
План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку.
Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється за рахунок:
· коштів бюджету територіальної громади;
· коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
· інших джерел, не заборонених законодавством
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Розділ 2. 
2.	ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРШОТРАВНЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ

План заходів сформований у відповідності до стратегічного бачення громади:

Першотравневська сільська територіальна громада – економічно самодостатня громада із значним потенціалом природних ресурсів для розвитку агропромислового сектора.
Згуртована гостинна громада з розвиненою інклюзивною системою соціальних сервісів та комфортними умовами для праці та відпочинку, територія з відновленою дорожньо-транспортною інфраструктурою та якісним питним водопостачанням у всіх населених пунктах. 
Першотравневська громада – громада для кожного і кожен для громади. 

Стратегічне бачення розвитку Першотравневської сільської територіальної громади буде досягатись через реалізацію двох стратегічних цілей, кожна з яких включає низку оперативних цілей та завдань (таблиця 2.1).
Таблиця 2.1. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року
	Стратегічна ціль 1. Муніципальна інфраструктура та послуги – пристосовані для потреб різних груп чоловіків і жінок

	Оперативні цілі
	Завдання

	1.1. Муніципальні послуги та інфраструктура соціальної сфери громади спроможні задовольняти запити та потреби різних груп мешканців і мешканок громади
	1.1.1. Створити комфортні умови для надання якісних освітніх послуг

	
	1.1.2. Сформувати в громаді ефективну мережу надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених стандартів якості

	
	1.1.3. Забезпечити доступність послуг соціального захисту та соціальної реабілітації для інтеграції ветеранів та ветеранок, ВПО та різних вразливих груп населення в соціальне життя громади

	
	1.1.4. Сформувати інфраструктуру цивільного захисту населення для убезпечення мешканців від техногенних та природних загроз

	1.2. Житлово-комунальна інфраструктура є розвиненою та екологічно стійкою, а сервіси – якісні
	1.2.1. Модернізувати систему водопостачання та водовідведення для забезпечення мешканців якісною питною водою та збереження екологічного стану водних ресурсів громади

	
	1.2.2. Забезпечити умови для розширення доступу мешканців до послуг у сфері управління відходами

	
	1.2.3. Впровадити заходи для посилення енергонезалежності громади 

	1.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура забезпечує мобільність мешканців усіх населених пунктів громади
	1.3.1. Відремонтувати і розвинути дорожню мережу для забезпечення безперешкодного транспортного сполучення між населеними пунктами громади

	
	1.3.2. Реконструювати дорожню та супутню інфраструктуру в населених пунктах громади для забезпечення безбарʼєрності та комфортності пересування різних груп чоловіків і жінок

	
	1.3.3. Забезпечити транспортну доступність до місць надання послуг для усіх груп населення незалежно від місця проживання в громаді

	Стратегічна ціль 2. Згуртована аграрна громада сприяє розбудові бізнес середовища

	Оперативні цілі
	Завдання

	2.1. Територія громади є інвестиційно привабливою для великого бізнесу та МСП
	2.1.1. Здійснити просторове планування для раціонального використання території та ресурсів громади

	
	2.1.2. Забезпечити умови для розвитку агропромислового виробництва

	
	2.1.3. Створити умови для започаткування підприємницької діяльності на території громади мешканцями та ВПО 

	2.2. Першотравневська СТГ є активною згуртованою громадою з соціально відповідальною владою
	2.2.1. Забезпечити інституційну спроможність органів управління громадою

	
	2.2.2. Створити умови для гуртування різних груп мешканців і мешканок та їх залучення до участі в управлінні громадою

	
	2.2.3. Створити та облаштувати осередки дозвілля та громадські простори для забезпечення якісних умов відпочинку та занять спортом у межах громади для різних груп мешканців і мешканок



План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року складається з 34 проєкти місцевого розвитку та заходів розвиткового характеру на загальну сум 1 995,784 млн грн. У фазі розробки Плану заходів, ідеї проєктів були зібрані в дві тематичні стратегічні цілі з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення.
Впровадження Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року відбуватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися відповідно до Плану заходів, місцевих програм та рішень сільської ради, що будуть прийняті для досягнення стратегічних цілей.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. МУНІЦИПАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ПОСЛУГИ – ПРИСТОСОВАНІ ДЛЯ ПОТРЕБ РІЗНИХ ГРУП ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК
Стратегічна ціль 1 зорієнтована на створення такого середовища, де інфраструктура та послуги будуть задовольняти різноманітні потреби як чоловіків, так і жінок, враховуючи їхні специфічні особливості та вимоги.
Досягнення стратегічної цілі 1 передбачається через реалізацію 20 проєктів місцевого розвитку на загальну суму 1 966,054 млн грн (таблиця 2.2.).
Таблиця 2.2. Перелік проєктів, включених до Плану заходів за Стратегічною ціллю 1 «Муніципальна інфраструктура та послуги – пристосовані для потреб різних груп чоловіків і жінок»
	[bookmark: _Hlk182916848]Оперативна ціль
	Назва проєкту
	Період реалізації
	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

	1.1. Муніципальні послуги та інфраструктура соціальної сфери громади спроможні задовольняти запити та потреби різних груп мешканців і мешканок громади
	Проєкт 1. Модернізація захисних споруд закладів освіти Першотравневської сільської ради
	2025
	35700

	
	Проєкт 2. Побудова (придбання) модульного фельдшерського пункту у селі Криничувате
	2025-2027
	10500

	
	Проєкт 3. Оновлення  матеріально-технічної бази закладів КНП «ЦПМСД» Першотравневської сільської ради
	2025-2027
	3150

	
	Проєкт 4. Ремонт даху у Першотравневській амбулаторії
	2025-2026
	5000

	
	Проєкт 5. Без перешкод (безбар'єрні адміндімбудівлі)
	2025-2027
	914

	
	Проєкт 6. Кризова кімната (допомога та підтримка особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі)
	2025-2027
	100

	
	Проєкт 7. Будівництво «Центру Безпеки»
	2025-2027
	15000

	
	Проєкт 8. Третє око (відеонагляд)
	2026
	800

	1.2. Житлово-комунальна інфраструктура є розвиненою та екологічно стійкою, а сервіси – якісні
	Проєкт 9. Заміна системи водопостачання по вул. Шкільна с. Новоіванівка
	2025
	150

	
	Проєкт 10. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Калинова в с. Веселе Нікопольського району Дніпропетровської області
	2025
	1600

	
	Проєкт 11. Очисні споруди каналізації с. Мозолевське Нікопольського району (Нове будівництво. Коригування)
	2025-2027
	9500

	
	Проєкт 12. Реконструкція системи водопостачання по вул. Соборна в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області
	2025
	2000

	
	Проєкт 13. Чиста громада (Придбання спецтехніки для місцевої комунальної служби)
	2025-2027
	9000

	
	Проєкт 14. Організація роздільного збору ТПВ, розроблення схем
	2027
	1000

	
	Проєкт 15. Будівництво сонячної електростанції в с. Західне та с. Воля
	2026-2027
	33000

	1.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура забезпечує мобільність мешканців усіх населених пунктів громади
	Проєкт 16. Ремонт автомобільної дороги загального користування обласного значення О040906 Високе-Новоіванівка-Чкалове протяжністю 18,6 км
	2026-2027
	400000

	
	Проєкт 17. Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-32 Божедарівка-Малософіївка-Нікополь (окремими ділянками) протяжністю 40,3 км
	2026-2027
	850000

	
	Проєкт 18. Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-35  /Т-04-32/- Новоіванівка-Марганець-Вищетарасівка (окремими ділянками) протяжністю 25,7 км
	2026-2027
	550000

	
	Проєкт 19. Реконструкція дорожнього покриття доріг комунальної власності в населених пунктах Першотравневської сільської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області
	2025-2027
	35000

	
	Проєкт 20. Соціальний автобус
	2025-2027
	3640

	Всього за стратегічною ціллю 1
	1966054



СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ЗГУРТОВАНА АГРАРНА ГРОМАДА СПРИЯЄ РОЗБУДОВІ БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩА
Стратегічна ціль 2 зорієнтована на створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в аграрному та інших секторах, а також підвищення соціально-економічного розвитку території громади.
Досягнення стратегічної цілі 2 передбачається через реалізацію 14 проєктів місцевого розвитку на загальну суму 29,730 млн грн (таблиця 2.3.).
Таблиця 2.3. Перелік проєктів, включених до Плану заходів за Стратегічною ціллю 2 «Згуртована аграрна громада сприяє розбудові бізнес середовища»
	Оперативна ціль
	Назва проєкту
	Період реалізації
	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

	2.1. Територія громади є інвестиційно привабливою для великого бізнесу та МСП
	Проєкт 21. Розроблення схеми планування території громади
	2026-2027
	10200

	
	Проєкт 22. Нормативно-грошова оцінка земель громади
	2025
	500

	
	Проєкт 23. Інвестиційний паспорт громади та його популяризація
	2025 – 2027 
	160

	
	Проєкт 24. Сільський зелений туризм та комерційне рибальство
	2025-2027
	600

	
	Проєкт 25. Програма підтримки і розвитку місцевого бізнесу та підприємництва через започаткування і ведення власної справи
	2025-2027
	500

	
	Проєкт 26. Консультаційний центр підтримки місцевого бізнесу та підприємництва на базі місцевого ЦНАП
	2025-2027
	1000

	2.2. Першотравневська СТГ є активною згуртованою громадою з соціально відповідальною владою
	Проєкт 27. Робоча станція для оформлення та видачі паспортних документів
	2025-2027
	900

	
	Проєкт 28. Устаткування для надання послуг сервісного центру МВС
	2025-2027
	800

	
	Проєкт 29. Незламні духом (психоемоційна підтримка населення)
	2025-2027
	150

	
	Проєкт 30. Створення Інтернет-простору
	2025-2027
	1500

	
	Проєкт 31. Зелена школа
	2026
	450

	
	Проєкт 32. Зелені простори для громади (с. Воля). РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ БОЙОВОЇ СЛАВИ (с. Воля)
	2025-2026
	5000

	
	Проєкт 33. Спортивне село (створення мініспорткомплексу в с. Мозолевське) 
	2025-2026
	7850

	
	Проєкт 34.Будівництво дитячого спортивно-ігрового майданчика «Розвиток дітей – наше майбутнє» в с. Таврійське
	2025
	120

	Всього за стратегічною ціллю 2
	29730
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Розділ 3. 
3.	ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

3.  ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Впровадження Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року передбачає реалізацію 34 проєктів загальною потребою фінансового ресурсу в обсязі 1 995,784 млн грн (табл.3.1).
Таблиця 3.1. Обсяг планових видатків на реалізацію проєктів місцевого розвитку Плану заходів
	Рік
	Бюджет громади
	Державний бюджет
	Інші джерела
	Всього

	2025
	67 504
	3 320
	9 350
	80 174

	2026
	31 180
	905 465
	18 870
	955 515

	2027
	34 580
	900 465
	25 050
	960 095

	Всього:
	133 264
	1 809 250
	53 270
	1 995 784



Першотравневська сільська територіальна громада належить до громад, наближених до лінії фронту. Це стало причиною, з одного боку, втрати частини місцевих мешканців, які мігрували в безпечніші громади/регіони, а з другого, – громада прийняла значну кількість внутрішньо переміщених осіб, які шукали прихистку через збройну агресію рф проти України. Водночас мешканці віддалених населених пунктів громади відчувають деякі обмеження, пов’язані з транспортною доступністю через незадовільний стан доріг на території громади. Відтак планування потреби фінансового ресурсу місцевого бюджету на 2025-2027 роки для впровадження Плану заходів з бюджету територіальної громади є нерівномірним. Обсяг потреби фінансового ресурсу для реалізації проєктів та заходів за стратегічною ціллю 1 становить 98,5% загального обсягу потребу фінансового ресурсу для реалізації усіх проєктів та заходів Плану заходів. Це обумовлено включенням до Плану заходів великих інфраструктурних проєктів (5 найбільш дороговартісних проєктів), пов’язаних з відновленням та розвитком мережі доріг на території громади (що є найболючішою проблемою Першотравневської СТГ) та облаштуванням укриттів в закладах освіти сільської ради, і які скеровані на досягнення стратегічної цілі 1.
Загалом Першотравневська сільська рада потребує суттєвого фінансового ресурсу для вирішення проблем та подальшого сталого соціально-економічного розвитку. Тому, громада зорієнтована на максимальне залучення зовнішнього фінансового ресурсу з різних джерел. Частка місцевого бюджету громади в загальній структурі джерел фінансування становить лише 6,8%. Проте це обумовлено значним обсягом фінансового ресурсу на ремонт доріг, який сільська рада очікує залучити з державного бюджету у 2026-2027 роках.
Розподіл ресурсу за джерелами фінансування здійснено наступним чином (рис. 3.1).
[image: ]
Рисунок 3.1. Структура джерел фінансування Плану заходів, %
Відтак у розрізі стратегічних та оперативних цілей основну частину фінансового ресурсу громада планує спрямувати саме на досягнення цілі 1.3. «Дорожньо-транспортна інфраструктура забезпечує мобільність мешканців усіх населених пунктів громади» (рис. 3.2). За кількістю в розрізі оперативних цілей проєкти розподілені відносно рівномірно.
[image: ]
Рисунок 3.2. Розподіл проєктів за оперативними цілями

Потреба у фінансовому ресурсі для реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року в розрізі проєктів місцевого розвитку наведено в таблиці 3.2.
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[bookmark: _Toc181879274]Таблиця 3.2. Потреба у фінансовому ресурсі для реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року, тис. грн
	№
	Назва програми місцевого розвитку/ Назва проєкту місцевого розвитку
	Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2025-2027 роки

	
	
	ВСЬОГО
	в тому числі за джерелами фінансування:

	
	
	
	кошти бюджету територіальної громади
	кошти державного бюджету
	інші джерела

	
	
	
	разом
	в тому числі за роками
	разом
	в тому числі за роками
	разом
	в тому числі за роками

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	
	2025
	2026
	2027
	
	2025
	2026
	2027

	Стратегічна ціль 1. Муніципальна інфраструктура та послуги – пристосовані для потреб різних груп чоловіків і жінок

	Оперативна ціль 1.1. Муніципальні послуги та інфраструктура соціальної сфери громади спроможні задовольняти запити та потреби різних груп мешканців і мешканок громади

	
	Проєкт 1. Модернізація захисних споруд закладів освіти Першотравневської сільської ради
	35700
	32700
	32700
	
	 
	
	
	
	 
	3000
	3000
	
	

	
	Проєкт 2. Побудова (придбання) модульного фельдшерського пункту у селі Криничувате
	10500
	7500
	4000
	2000
	1500
	3000
прибрати
	3000
прибрати
	
	 
	3000
	3000
	
	 

	
	Проєкт 3. Оновлення  матеріально-технічної бази закладів КНП «ЦПМСД» Першотравневської сільської ради
	3150
	1900
	330
	670
	900
	1250 прибрати
	320 прибрати
	465 прибрати
	465 прибрати
	1250
	320
	465
	465

	
	Проєкт 4. Ремонт даху у Першотравневській амбулаторії
	5000
	2000
	1500
	500
	 
	
	
	
	[bookmark: _GoBack] 
	3000
	3000
	
	 

	
	Проєкт 5. Без перешкод (безбар’єрні адміндімбудівлі)
	914
	914
	854
	30
	30
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	
	Проєкт 6. Кризова кімната (допомога та підтримка особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі)
	100
	50
	
	
	50
	
	
	
	
	50
	30
	20
	

	
	Проєкт 7. Будівництво «Центру Безпеки»
	15000
	500
	500
	
	 
	5000
	
	5 000
	 
	9500
	
	
	9 500

	
	Проєкт 8. Третє око (відеонагляд)
	800
	300
	
	300
	 
	
	
	
	 
	500
	
	500
	 

	
	За оперативною ціллю 1.1
	71164
	45864
	39884
	3500
	2480
	9250
	3320
	5465
	465
	16050
	6030
	520
	9500

	Оперативна ціль 1.2. Житлово-комунальна інфраструктура є розвиненою та екологічно стійкою, а сервіси – якісні

	
	Проєкт 9. Заміна системи водопостачання по вул. Шкільна с. Новоіванівка
	150
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	

	
	Проєкт 10. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Калинова в с. Веселе Нікопольського району Дніпропетровської області
	1600
	1600
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проєкт 11. Очисні споруди каналізації с. Мозолевське Нікопольського району (Нове будівництво. Коригування)
	9500
	9500
	8 500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проєкт 12. Реконструкція системи водопостачання по вул. Соборна в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області
	2000
	2000
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проєкт 13. Чиста громада (Придбання спецтехніки для місцевої комунальної служби)
	9000
	9000
	3000
	3000
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проєкт 14. Організація роздільного збору ТПВ, розроблення схем
	1000
	1000
	
	
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проєкт 15. Будівництво сонячної електростанції в с. Західне та с. Воля
	33000
	3000
	
	1500
	1500
	
	
	
	
	30000
	
	15000
	15000

	
	За оперативною ціллю 1.2
	56250
	26200
	15200
	5000
	6000
	
	
	
	
	30050
	50
	15000
	15000

	Оперативна ціль 1.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура забезпечує мобільність мешканців усіх населених пунктів громади

	
	Проєкт 16. Ремонт автомобільної дороги загального користування обласного значення О040906 Високе-Новоіванівка-Чкалове протяжністю 18,6 км
	400000
	
	
	
	
	400000
	
	200000
	200000
	
	
	
	

	
	Проєкт 17. Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-32 Божедарівка-Малософіївка-Нікополь (окремими ділянками) протяжністю 40,3 км
	850000
	
	
	
	
	850000
	
	425000
	425000
	
	
	
	

	
	Проєкт 18. Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-35 /Т-04-32/- Новоіванівка-Марганець-Вищетарасівка (окремими ділянками) протяжністю 25,7 км
	550000
	
	
	
	
	550000
	
	275000
	275000
	
	
	
	

	
	Проєкт 19. Реконструкція дорожнього покриття доріг комунальної власності в населених пунктах Першотравневської сільської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області
	35000
	35000
	5000
	15000
	15000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проєкт 20. Соціальний автобус
	3640
	3640
	3470
	80
	90
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	За оперативною ціллю 1.3
	1838640
	38640
	8470
	15080
	15090
	1800000
	
	900000
	900000
	
	
	
	

	
	За стратегічною ціллю 1 
	1966054
	110704
	63554
	23580
	23570
	1809250
	3320
	905465
	900465
	46100
	6080
	15520
	24500

	Стратегічна ціль 2. Згуртована аграрна громада сприяє розбудові бізнес середовища

	Оперативна ціль 2.1. Територія громади є інвестиційно привабливою для великого бізнесу та МСП

	
	Проєкт 21. Розроблення схеми планування території громади
	10200
	10200
	
	3400
	6800
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	
	Проєкт 22. Нормативно-грошова оцінка земель громади
	500
	500
	500
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	
	Проєкт 23. Інвестиційний паспорт громади та його популяризація
	160
	160
	50
	100
	10
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	
	Проєкт 25. Проєкт 24. Сільський зелений туризм та комерційне рибальство
	600
	300
	100
	100
	100
	
	
	
	 
	300
	100
	100
	100

	
	Програма підтримки і розвитку місцевого бізнесу та підприємництва через започаткування і ведення власної справи
	500
	500
	100
	200
	200
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	
	Проєкт 26. Консультаційний центр підтримки місцевого бізнесу та підприємництва на базі місцевого ЦНАП
	1000
	600
	50
	200
	350
	
	
	
	 
	400
	
	100
	300

	
	За оперативною ціллю 2.1
	12960
	12260
	800
	4000
	7460
	
	
	
	
	700
	100
	200
	400

	Оперативна ціль 2.2. Першотравневська СТГ є активною згуртованою громадою з соціально відповідальною владою

	
	Проєкт 27. Робоча станція для оформлення та видачі паспортних документів
	900
	900
	800
	50
	50
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	
	Проєкт 28. Устаткування для надання послуг сервісного центру МВС
	800
	800
	
	700
	100
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	
	Проєкт 29. Незламні духом (психоемоційна підтримка населення)
	150
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	150
	50
	50
	50

	
	Проєкт 30. Створення Інтернет-простору
	1500
	1200
	400
	400
	400
	
	
	
	 
	300
	100
	100
	100

	
	Проєкт 31. Зелена школа
	450
	450
	
	450
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	
	Проєкт 32. Зелені простори для громади (с. Воля). РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ БОЙОВОЇ СЛАВИ (с. Воля)
	5000
	3000
	
	
	3000
	
	
	
	 
	2000
	1000
	1000
	 

	
	Проєкт 33. Спортивне село (створення мініспорткомплексу в с. Мозолевське) 
	7850
	3850
	1850
	2000
	 
	
	
	
	 
	4000
	2000
	2000
	 

	
	Проєкт 34.Будівництво дитячого спортивно-ігрового майданчика «Розвиток дітей – наше майбутнє» в с. Таврійське
	120
	100
	100
	
	 
	
	
	
	 
	20
	20
	
	 

	
	За оперативною ціллю 2.2
	16770
	10300
	3150
	3600
	3550
	
	
	
	
	6470
	3170
	3150
	150

	
	За стратегічною ціллю 2 
	29730
	22560
	3950
	7600
	11010
	
	
	
	
	7170
	3270
	3350
	550

	
	ПО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗАГАЛОМ
	1995784
	133264
	67504
	31180
	34580
	1809250
	3320
	905465
	900465
	53270
	9350
	18870
	25050
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4.  МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Для відстеження та аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей та завдань, проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії та Плану заходів.
Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (корегування, актуалізації) Стратегії та Плану заходів.
Моніторинг виконання Плану заходів здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження кожного проєкту місцевого розвитку.
Система показників (індикаторів) для моніторингу реалізації Плану заходів подана у таблиці 4.1.
Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів включає узагальнену таблицю у формі згідно з додатком 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265 , та висновки у вигляді аналітичної довідки.
[bookmark: _Hlk182930272]Звіти про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії за перше півріччя та за рік готує Робоча група з управління реалізацією Стратегії та моніторингу (детальніше див. розділ 8 «Моніторинг та оцінювання реалізації Стратегії та Плану заходів» Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року), узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ планування, економічного розвитку та інвестицій Першотравневської сільської ради. Голова Робочої групи в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії ради. Також, звіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради.
Оцінювання результатів реалізації Плану заходів проводиться після завершення строку його реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації про досягнення очікуваних результатів, їх впливу на соціально-економічний розвиток територіальної громади та інформації про зміни, які відбулися. Результати оцінювання є підставою для прийняття управлінських рішень та необхідних коригувань у майбутньому.
Звіти про оцінювання результатів реалізації Плану заходів готує Робоча група, узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ планування, економічного розвитку та інвестицій Першотравневської сільської ради. Голова Робочої групи в термін не пізніше трьох місяців після закінчення періоду реалізації Плану заходів представляє їх на розгляд сесії сільської ради. Також звіти про оцінювання результатів реалізації Плану заходів оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради та/або у місцевих засобах масової інформації.

Таблиця 4.1. Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року
	Оперативна ціль
	Завдання
	Назва проєкту розвитку
	Період реалізації проєкту
	Відповідальні виконавці
	Індикатори (показники) результату / продукту

	1.1. Муніципальні послуги та інфраструктура соціальної сфери громади спроможні задовольняти запити та потреби різних груп мешканців і мешканок громади
	1.1.1. Створити комфортні умови для надання якісних освітніх послуг
	Проєкт 1. Модернізація захисних споруд закладів освіти Першотравневської сільської ради
	2025
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість закладів освіти, в яких модернізовано укриття – 4 од.
Місткість укриттів – 600 осіб.

	
	1.1.2. Сформувати в громаді ефективну мережу надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених стандартів якості
	Проєкт 2. Побудова (придбання) модульного фельдшерського пункту у селі Криничувате
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільскої ради
	Кількість осіб, охоплених послугами ФП – 400 осіб.
Кількість населених пунктів, які обслуговує  ФП – 3 населені пункти.
Частка пацієнтів, які задоволені послугами ФП – 100%.

	
	
	Проєкт 3. Оновлення матеріально-технічної бази закладів КНП «ЦПМСД» Першотравневської сільської ради
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість закупленого медичного обладнання - 22 од.
Кількість закупленої комп’ютерної техніки - 31 од.
Частка пацієнтів, задоволених медичними послугами, які надають заклади первинного рівня громади – 80%.

	
	
	Проєкт 4. Ремонт даху у Першотравневській амбулаторії
	2025-2026
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Площа відремонтованого даху – 556 м2

	
	1.1.3. Забезпечити доступність послуг соціального захисту та соціальної реабілітації для інтеграції ветеранів та ветеранок, ВПО та різних вразливих груп населення в соціальне життя громади
	Проєкт 5. Без перешкод (безбар’єрність адмінбудівель)
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість адмінбудівель, які відповідають умовам безбарʼєрності – 4 од.
Кількість адмінбудівель, доведені до стандартів безбарʼєрності – 2 од.
Кількість осіб з маломобільних груп населення, які отримали змогу безперешкодно відвідувати адмінбудівлі, – щонайменше 500 осіб.

	
	
	Проєкт 6. Кризова кімната (допомога та підтримка особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі)
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість фахівці у сфері права, психології та соціальної роботи, які пройдуть спеціальну підготовку з питань запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, – 2 особи.
Кількість каналів поширення інформації про надання соціальних послуг в денному центрі – щонайменше 3 канали.
Кількість сертифікованих фахівців для роботи з сім’ями які опинилися в складних життєвих обставин – 3 особи.

	
	1.1.4. Сформувати інфраструктуру цивільного захисту населення для убезпечення мешканців від техногенних та природних загроз
	Проєкт 7. Будівництво «Центру Безпеки»
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість мешканців громади охоплених послугою Центру безпеки – щонайменше 5000 осіб.
Кількість придбаної спецтехніки – 1 од.

	
	
	Проєкт 8. Третє око (відеонагляд)
	2026
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість правопорушень в с. Мозолевське за рік – не більше 40 випадків.
Кількість встановлених відеокамер в с. Мозолевське – 8 од.

	1.2. Житлово-комунальна інфраструктура є розвиненою та екологічно стійкою, а сервіси – якісні
	1.2.1. Модернізувати систему водопостачання та водовідведення для забезпечення мешканців якісною питною водою та збереження екологічного стану водних ресурсів громади
	Проєкт 9. Заміна системи водопостачання по вул. Шкільна с. Новоіванівка
	2025
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Протяжність модернізованої водопровідної мережі – 0,7 км.
Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено якісне водопостачання, – щонайменше 100 осіб.

	
	
	Проєкт 10. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Калинова в с. Веселе Нікопольського району Дніпропетровської області
	2025
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Протяжність модернізованої водопровідної мережі – 0,7 км.
Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено якісне водопостачання, – щонайменше 100 осіб.

	
	
	Проєкт 11. Очисні споруди каналізації с. Мозолевське Нікопольського району (Нове будівництво. Коригування)
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Обсяг скиду неочищених стічних вод – 0 м3.
Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено надання послуг водовідведення, – щонайменше 860 осіб.

	
	
	Проєкт 12. Реконструкція системи водопостачання по вул. Соборна в с. Південне Нікопольського району Дніпропетровської області
	2025
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Протяжність модернізованої водопровідної мережі – 1 км.
Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено якісне водопостачання, – щонайменше 300 осіб.

	
	1.2.2. Забезпечити умови для розширення доступу мешканців до послуг у сфері управління відходами
	Проєкт 13. Чиста громада (Придбання спецтехніки для місцевої комунальної служби)
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість придбаної техніки – 4 од.
Кількість населених пунктів громади, в яких надаються послуги з благоустрою, – 45 н. п.
Площа земель комунальної власності за межами населених пунктів, на якій здійснюється благоустрій, - 10 000 га

	
	
	Проєкт 14. Організація роздільного збору ТПВ, розроблення схем
	2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість придбаних контейнерів для роздільного сортування сміття - 70 шт.
Кількість населених пунктів, в яких впроваджено практику роздільного сортування відходів – 5 н. п.

	
	1.2.3. Впровадити заходи для посилення енергонезалежності громади 
	Проєкт 15. Будівництво сонячної електростанції в с. Західне та с. Воля
	2026-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Площа, на якій встановлено сонячні панелі, - 39 га.
Створені нові робочі місця – щонайменше 3 робочі місця.

	1.3. Дорожньо-транспортна інфраструктура забезпечує мобільність мешканців усіх населених пунктів громади
	1.3.1. Відремонтувати і розвинути дорожню мережу для забезпечення безперешкодного транспортного сполучення між населеними пунктами громади
	Проєкт 16. Ремонт автомобільної дороги загального користування обласного значення О040906 Високе-Новоіванівка-Чкалове протяжністю 18,6 км
	2026-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Протяжність відремонтованої дороги – 18,6 км.
Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено безперешкодного транспортного сполучення між населеними пунктами громади – щонайменше 3000 осіб.

	
	
	Проєкт 17. Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-32 Божедарівка-Малософіївка-Нікополь (окремими ділянками) протяжністю 40,3 км
	2026-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Протяжність відремонтованої дороги – 40,3 км.
Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено безперешкодного транспортного сполучення між населеними пунктами громади – щонайменше 8000 осіб.

	
	
	Проєкт 18. Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-35  /Т-04-32/- Новоіванівка-Марганець-Вищетарасівка (окремими ділянками) протяжністю 25,7 км
	2026-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Протяжність відремонтованої дороги – 25,7 км.
Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено безперешкодного транспортного сполучення між населеними пунктами громади – щонайменше 5000 осіб.

	
	1.3.2. Реконструювати дорожню та супутню інфраструктуру в населених пунктах громади для забезпечення безбарʼєрності та комфортності пересування різних груп чоловіків і жінок
	Проєкт 19. Реконструкція дорожнього покриття доріг комунальної власності в населених пунктах Першотравневської сільської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Протяжність відремонтованої дороги – 5,4 км.
Кількість мешканців та ВПО, для яких забезпечено безперешкодного транспортного сполучення між населеними пунктами громади – щонайменше 6400 осіб.

	
	1.3.3. Забезпечити транспортну доступність до місць надання послуг для усіх груп населення незалежно від місця проживання в громаді
	Проєкт 20. Соціальний автобус
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість придбаних автобусів – 1 од.
Кількість перевезених осіб у рік – щонайменше 2880 осіб.

	2.1. Територія громади є інвестиційно привабливою для великого бізнесу та МСП
	2.1.1. Здійснити просторове планування для раціонального використання території та ресурсів громади
	Проєкт 21. Розроблення схеми планування території громади
	2026-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Наявність схеми планування території громади, +/-.
Частка площі громади, покрита схемою планування території, – 100%. 

	
	
	Проєкт 22. Нормативно-грошова оцінка земель громади
	2025
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Затверджені текстові та графічні матеріали нормативної грошової оцінки земель Першотравневської СТГ, +/-.
Частка площі громади, щодо якої нормативно-грошову оцінку, – 100%.

	
	2.1.2. Забезпечити умови для розвитку агропромислового виробництва
2.1.3. Створити умови для започаткування підприємницької діяльності на території громади мешканцями та ВПО 
	Проєкт 23. Інвестиційний паспорт громади та його популяризація
	2025 – 2027 
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Наявність інвестиційного паспорта громади, +/-.
Кількість публічних презентацій інвестиційного потенціалу громади – щонайменше 3 заходи.
Кількість залучених інвесторів у громаду – щонайменше 1 інвестор.

	
	
	Проєкт 24. Сільський зелений туризм та комерційне рибальство
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість локацій, облаштованих для проведення активного дозвілля, – щонайменше 15.
Кількість створених малих підприємств/ФОПів – щонайменше 4 од.

	
	
	Проєкт 25. Програма підтримки і розвитку місцевого бізнесу та підприємництва через започаткування і ведення власної справи
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість проведених заході – щонайменше 10 заходів.
Кількість учасників/-ць інформаційно-навчальних заходів за рік – щонайменше 100 осіб.
Кількість залучених грантів для розвитку власної справи – 3 од.

	
	
	Проєкт 26. Консультаційний центр підтримки місцевого бізнесу та підприємництва на базі місцевого ЦНАП
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість наданих консультацій підприємцям щокварталу – щонайменше 30 од.
Кількість тематичних навчальних заходів щокварталу – щонайменше 3 од.
Кількість сформованих та поданих заявок на отримання грантів з боку місцевого бізнесу щокварталу – щонайменше 5 од. 
Обсяг залучених коштів в розвиток місцевого бізнесу (з другого року функціонування Центру) – щонайменше 500 тис. грн.

	2.2. Першотравневська СТГ є активною згуртованою громадою з соціально відповідальною владою
	2.2.1. Забезпечити інституційну спроможність органів управління громадою
	Проєкт 27. Робоча станція для оформлення та видачі паспортних документів
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість нових послуг в ЦНАПі – 5 од.
Кількість мешканців та ВПО, потреба яких буде задоволена новими послугами, – щонайменше 5 тис. осіб.

	
	
	Проєкт 28. Устаткування для надання послуг сервісного центру МВС
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість нових послуг в ЦНАПі – 9 од.
Кількість мешканців та ВПО, потреба яких буде задоволена новими послугами, – щонайменше 10 тис. осіб.

	
	
	Проєкт 29. Незламні духом (психоемоційна підтримка населення)
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість заходів/тренінгів – щонайменше 48 од.
Кількість мешканців та ВПО, які відвідали заходи, – щонайменше 350 осіб.

	
	2.2.2. Створити умови для гуртування різних груп мешканців і мешканок та їх залучення до участі в управлінні громадою
	Проєкт 30. Створення Інтернет-простору
	2025-2027
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість населених пунктів, в яких створено Інтернет-простори – 9 н. п.
Частка населення, яке відвідує Інтернет-простори, – 70% населення у відповідному населеному пункті.

	
	
	Проєкт 31. Зелена школа
	2026
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість залучених учнів – 100 осіб.
Кількість створених зелених зон – 3 од.
Кількість нових садів, клумб або зелених насаджень – щонайменше 3 клумби, 150 саджанців фруктових дерев.

	
	2.2.3. Створити та облаштувати осередки дозвілля та громадські простори для забезпечення якісних умов відпочинку та занять спортом у межах громади для різних груп мешканців і мешканок
	Проєкт 32. Зелені простори для громади (с. Воля). РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ БОЙОВОЇ СЛАВИ (с. Воля)
	2025-2026
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Відремонтована площа – 2100 м2.
Кількість встановлених туалетних кабін – 2 од.
Кількість висаджених хвойних дерев – 300 шт.
Кількість відвідувачів парку в рік – щонайменше 1000 осіб.

	
	
	Проєкт 33. Спортивне село (створення мініспорткомплексу в с. Мозолевське) 
	2025-2026
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Кількість відвідувачів за рік – 3500 осіб.
Кількість об’єктів спортивної інфраструктури – 5 об’єктів (футбольне поле, тенісний корт, волейбольне поле, спортивний майданчик з вуличними тренажерами, бігова доріжка навколо спортивного комплексу).

	
	
	Проєкт 34.Будівництво дитячого спортивно-ігрового майданчика «Розвиток дітей – наше майбутнє» в с. Таврійське
	2025
	Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради
	Частка дітей населеного пункту, які отримають доступ до проведення активного дозвілля, - 100%.
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