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Середньостроковий план 
пріоритетних публічних інвестицій Першотравневської сільської територіальної громади на 2026 - 2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Першотравневської сільської територіальної громади (далі - середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 331 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.
Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проектах (далі - проект) та програмах публічних інвестицій (далі - програма). Середньостроковий план Першотравневської сільської територіальної громади узгоджений із Середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки, а також із Стратегією розвитку Першотравневської сільської територіальної громади на період до 2027 року.
Середньостроковий план визначає:
- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;
- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;
- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі галузей і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;
- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.
Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм Першотравневської сільської територіальної громади у 2026-2028 роках, крім компенсацій за пошкоджене/зруйноване майно та грантів для розвитку бізнесу і приватних осіб, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина
Середньостроковий план розроблено на підставі пропозицій головних розпорядників коштів сільської територіальної громади відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом Мозолевської сільської ради.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) на рівні громади є цілі, що мають міжгалузевий характер, відповідають як національним або глобальним пріоритетам розвитку, так і місцевим пріоритетам розвитку та сприяють покращенню якості життя мешканців громади.
На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями Мозолевської сільської ради є енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність.
Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості в громаді. Їх реалізація передбачає раціональне використання ресурсів, зокрема водного та земельного фонду, впровадження енергоефективних технологій у комунальній та соціальній сфері, адаптацію інфраструктури до нових кліматичних викликів, забезпечення принципів безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу. Забезпечення безпеки громади (зокрема, дорожньої, екологічної) є ключовим пріоритетом.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проектів та програм.
До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:
Освіта і наука;
Охорона здоров’я;
Транспорт;
Муніципальна інфраструктура та послуги; 
Енергетика;
Соціальна сфера;
Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація;
Громадська безпека;
Аграрна;
Економічна діяльність;
Житло;
Культура та інформація.
З метою досягнення стратегічних цілей розвитку та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громади протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити 12 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.
Сектор (галузь) "Освіта і наука" спрямований на створення комфортних умов для надання якісних освітніх послуг.
Сектор (галузь) "Охорона здоров’я" спрямований на формування в громаді ефективної мережі надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених стандартів якості.
Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на ремонт і створення розвинутої дорожньої мережі для забезпечення  безперешкодного транспортного сполучення між населеними пунктами громади та на реконструкцію дорожньої та супутньої інфраструктури в населених пунктах громади для забезпечення безбар’єрності та комфортності пересування різних груп чоловіків і жінок.
Сектор (галузь) "Муніципальна інфраструктура та послуги" спрямований на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури, а саме: модернізація системи водопостачання та водовідведення для забезпечення мешканців якісною питною водою та збереження екологічного стану водних ресурсів громади та забезпечення умов для розширення доступу мешканців до послуг у сфері управління відходами.
Сектор (галузь) "Енергетика" спрямований на впровадження заходів для посилення енергонезалежності громади.
Сектор (галузь) "Соціальна сфера" спрямований на забезпечення доступності послуг соціального захисту та соціальної реабілітації для інтеграції ветеранів та ветеранок, ВПО та різних вразливих груп населення в соціальне життя громади.
Сектор (галузь) "Публічні  послуги і пов’язана з ними цифровізація" спрямований на забезпечення інституційної спроможності органів управління громадою та створення умов для гуртування різних груп мешканців і мешканок та їх залучення до участі в управлінні громадою.
Сектор (галузь) "Громадська безпека" спрямований на формування інфраструктури цивільного захисту населення для убезпечення мешканців від техногенних та природних загроз.
Сектор (галузь) "Аграрна" спрямований на здійснення просторового планування для раціонального використання території та ресурсів громади.
Сектор (галузь) "Економічна діяльність" спрямований на створення умов для започаткування підприємницької діяльності на території громади мешканцями та ВПО.
Сектор (галузь) "Житло" спрямований на відновлення та забезпечення житлом осіб, чиє майно було знищене або пошкоджене внаслідок збройної агресії.
Сектор (галузь) "Культура та інформація" спрямований на покращення якості надання культурних послуг шляхом оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, що надають базові культурні послуги.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування
Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку громади. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.
У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.
Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації Стратегії розвитку Першотравневської сільської територіальної громади та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.
Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. 

Фінансова структура публічних інвестицій
На основі аналізу джерел фінансування публічних інвестиційних проектів Першотравневської сільської територіальної громади визначено орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026– 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

	Джерело фінансування
	2026 рік (прогноз),
грн
	2027 рік (прогноз),
грн
	2028 рік (прогноз),
грн
	Разом
2026-2028 роки (прогноз),
грн

	Місцевий бюджет
	11 555 150,00
	12 710 670,00
	14 617 270,00
	38 883 090,00

	РАЗОМ
	11 555 150,00

	12 710 670,00
	14 617270,00
	38 883 090,00



Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим відділом Мозолевської сільської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:
                                                                                                                                       /грн/
	Галузь (сектор)
	Граничний розподіл на 2026 рік
	Граничний розподіл на 2027 рік
	Граничний розподіл на 2028 рік
	Граничний розподіл на середньостроковий період

	Освіта і наука
	2 900 000,00
	2 600 000,00
	2 810 000,00
	8 310 000,00

	Охорона здоров'я
	     900 000,00
	  500 000,00
	 500 000,00
	1 900 000,00

	Транспорт
	  1 100 000,00
	1 500 000,00
	1 700 000,00
	4 300 000,00

	Муніципальна інфраструктура та
послуги
	4 855 150,00
	6 160 670,00
	    6 367 270,00
	17 383 090,00

	Енергетика
	400 000,00
	    500 000,00
	600 000,00
	1 500 000,00

	Соціальна сфера
	100 000,00
	250 000,00
	300 000,00
	650 000,00

	Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація
	350 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	550 000,00

	Громадська безпека
	500 000,00
	500 000,00
	1500 000,00
	2 500 000,00

	Аграрна 
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	300 000,00

	Економічна діяльність
	100 000,00
	150 000,00
	190 000,00
	440 000,00

	Житло 
	150 000,00
	200 000,00
	300 000,00
	650 000,00

	Культура та інформація
	100 000,00
	150 000,00
	150 000,00
	400 000,00

	Разом
	11 555 150,00
	12 710 670,00
	14 617 270,00
	38 883 090,00


Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в громаді.
Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують державної підтримки у середньостроковому періоді.
Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів громади.
Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.
Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).
Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проєктів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених виконавчими органами Мозолевської сільської ради, відповідальними за реалізацію політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.
В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету, надання державної підтримки та кошти міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн.






Додаток 1
до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Першотравневської сільської територіальної громади на 2026 - 2028 роки

Основні напрями публічного інвестування
Галузь для публічного інвестування – Освіта і наука
Структурний підрозділ, відповідальний  за галузь для публічного інвестування – Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури та туризму Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 8 310 000,00 грн.
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	Створення комфортних умов для надання якісних освітніх послуг
	Забезпечення закладів загальної середньої освіти Мозолевської сільської ради засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи "Нова українська школа"
	Шкільна освіта
	Кількість закладів загальної середньої освіти, що отримали нове навчальне обладнання (од.)
Кількість навчальних кабінетів, оснащених відповідно до стандартів НУШ (од.)

	2


2

	8


10

	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року

	
	Облаштування захисних споруд цивільного захисту (уриттів) у закладах освіти Мозолевської сільської ради
	Шкільна освіта
Дошкільна освіта
	Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту закладів освіти (%)
Кількість укриттів у закладах загальної середньої освіти, які будуть реалізовані за кошти місцевого бюджету (од.)
	53


2

	100


3

	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року

	
	Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси
	Шкільна освіта
	Кількість придбаних автобусів (в тому числі для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями) (од.)
Частка учнів, які забезпечені підвезенням з тих, які потребують підвезення (%)
	2


100
	4


100
	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року

	
	Модернізація інфраструктури закладів освіти Мозолевської сільської ради шляхом впровадження заходів з енергозбереження, та підвищення рівня енергоефектив-ності
	Шкільна освіта
Дошкільна освіта
	Кількість закладів загальної середньої освіти, у яких впроваджено заходи з енергозбереження (од.)

	0
	4
	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року



Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради.
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1 900 000,00 грн.

	Напрям
	Діючі проекти/
програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Формування в громаді ефективної  мережі надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених стандартів  якості
	Оновлення матеріально-технічної бази закладів КНП «ЦПМСД» МСР
	Первинна медична допомога
	Кількість закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги, що покращили матеріально-технічну базу (одиниць)
	7
	11
	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року



Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги  
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та комунальної власності Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради.
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - 17 383 090,00 грн.
	Напрям
	Діючі проекти/
програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Модернізація систем водопостачання та водовідведення для забезпечення  мешканців  якісною питною водою та збереження екологічного стану водних ресурсів громади
	Реконструкція каналізації та водопровідної мереж по населеним пунктам Мозолевської сільської ради

	Водопостачан-ня та водовідведення
	Протяжність відремонтованої/ модернізованої мережі водопостачання (км)

	7,6
	14,5
	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року

	Забезпечення умов для розширення доступу мешканців до послуг у сфері управління відходами
	Чиста громада (придбання спецтехніки для місцевої комунальної служби)










Організація роздільного збору ТПВ
	Управління побутовими відходами 






Управління побутовими відходами
	Кількість стихійних сміттєзвалищ на території громади (на кінець року) (одиниць)
Кількість домогосподарств, що охоплені централізованим збором і вивезенням сміття (одиниць)


Відсоток населених пунктів, в яких встановлено контейнери для роздільного збору сміття (% в загальній кількості населених пунктів громади)
	0



1270



0

	0



1500
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	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року



Галузь(сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера
Структурний підрозділ, відповідальний  за галузь (сектор) для публічного інвестування –  Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 650 000,00 грн.
	Напрям
	Діючі проекти/
програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Забезпечення  доступності послуг соціального захисту  та соціальної реабілітації для інтеграції ветеранів та ветераном, ВПО та різних вразливих груп населення в соціальне життя громади
	Без перешкод (безбар’єрність адмінбудівель)
	Ветерани 
	Кількість встановлених/облаштованих інфраструктурних елементів безбарʼєрності (пандуси, пониження тротуарів, таблиці з написами мовою Брайля тощо) (одиниць)

	3




	19




	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року













Галузь для публічного інвестування – Транспорт
Структурний підрозділ, відповідальний  за галузь для публічного інвестування – Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та комунальної власності Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 4 300 000,00 грн.
	Напрям
	Діючі проекти/
програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Ремонт і створення розвинутої дорожньої мережі для забезпечення безперешкодного транспортного сполучення між населеними пунктами громади

	Автомобільної дороги загального користування обласного значення 0040906 Високе-Новоіванівка-Чкалове протяжністю 18,6 км

Ремонт автомобільної дороги загального користування  державного значення  Т-04-32 Божедарівка –Малософіївка –Нікополь (окремими ділянками ) 40,3 км

Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-35/Т-04—32-Новоіванівка –Марганець-Вишетарасівка (окремими ділянками) протяжність 26,7 км
	Автомобільний транспорт та дорожнє господарство
	Протяжність капітально відремонтованих автомобільних доріг загального користування державного значення 
(км.)


	35



	84,6



	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року

	Реконструкція дорожньої та супутньої інфраструктури в населених пунктах громади для забезпечення безбар’єрності та комфортності пересування різних груп чоловіків і жінок
	Реконструкція дорожнього покриття доріг комунальної власності  в населених пунктах Першотравневської сільської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області
	Автомобільний транспорт та дорожнє господарство
	Протяжність реконструйованих автомобільних доріг комунальної власності (км.)


	0,2
	14,3
	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року



Галузь для публічного інвестування – Енергетика
Структурний підрозділ, відповідальний  за галузь для публічного інвестування – Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та комунальної власності Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1 500 000,00 грн.
	Напрям
	Діючі проекти/
програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Впровадження заходів для посилення енергонезалежності громади

	Будівництво сонячних електростанцій на території Першотравневської сільської територіальної громади
	Відновлюваль-ні джерела енергії та альтернативні види палива
	Кількість встановлених потужностей сонячних електростанцій 
(кВт)

	0



	2170



	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року



Галузь для публічного інвестування – Громадська безпека
Структурний підрозділ, відповідальний  за галузь для публічного інвестування – Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та комунальної власності Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 2 500 000,00 грн.
	Напрям
	Діючі проекти/
програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Формування інфраструктури цивільного захисту населення для убезпечення мешканців від техногенних та природних загроз 
	Модернізація місцевої інфраструктури цивільного захисту
	Цивільний захист
	Кількість створених/оснащених місцевих пожежно-рятувальних постів (одиниць)
Кількість оновлених або придбаних одиниць спеціальної техніки та обладнання (одиниць).
	0



2
	2
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	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року


Галузь для публічного інвестування – Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація
Структурний підрозділ, відповідальний  за галузь для публічного інвестування – Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 550 000,00 грн.
	Напрям
	Діючі проекти/
програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Забезпечення  інституційної спроможності органів управління громадою

	Придбання устаткування для надання послуг сервісного центру МВС

	Державні адміністративні послуги
	Кількість придбаного устаткування для надання послуг (од.)
Рівень задоволеності якістю адміністративних послуг, які надаються в громаді (бали від 1 (мін) до 5 (макс))
	0


4

	1
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	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року

	Створення умов для гуртування різних груп мешканців і мешканок та їх залучення до участі в управлінні громадою
	Створення Інтернет -простору
	Цифрові інновації та технології
	Кількість населених пунктів, в яких створено Інтернет –простори (од.)
	0
	9
	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року








Галузь для публічного інвестування – Аграрна
Структурний підрозділ, відповідальний  за галузь для публічного інвестування – Відділ земельних відносин, благоустрою та екології Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 300 000,00 грн.
	Напрям
	Діючі проекти/
програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Здійснення просторового планування для раціонального використання території та ресурсів громади
	Розроблення схеми планування території громади
	Земельні відносини, землеустрій
	Наявність схеми планування території громади (ні/так)
Частка площі громади, покрита схемою планування території (%)
	ні


0

	так


100

	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року


Галузь для публічного інвестування – Економічна діяльність
Структурний підрозділ, відповідальний  за галузь для публічного інвестування – Відділ загально-організаційного забезпечення Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 440 000,00 грн.
	Напрям
	Діючі проекти/
програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Створення умов для започаткування підприємницької діяльності на території громади мешканцями та ВПО
	Програма підтримки і розвитку місцевого бізнесу та підприємництва через започаткування і ведення власної справи
	Розвиток малого та середнього підприємництва
	Кількість учасників, що прийняли участь у програмі (осіб)
	3



	10



	Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегія розвитку Першотравневської сільської територіальної громади до 2027 року



Галузь для публічного інвестування – Житло
Структурний підрозділ, відповідальний  за галузь для публічного інвестування – Відділ -комунального господарства, транспорту та комунальної власності Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 650 000,00 грн.
	Напрям
	Діючі проекти/
програми
	Підсектор
	Цільовий показник
	Базове значення
	Ціль 2028
	Стратегія

	Житло за державної підтримки
	Програма відновлення житла та забезпечення права на житло
	Житлові рішення
	Загальна площа відновленого та нового житла (кв. метрів)
	0



	700
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Галузь для публічного інвестування – Культура та інформація
Структурний підрозділ, відповідальний  за галузь для публічного інвестування – Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури та туризму Виконавчого комітету Мозолевської сільської ради 
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 400 000,00 грн.
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